## Slide 1: Class 3DE Group 27 SPRINT 1
Group members:
André Silva (1220633)
Alexandre Ribeiro (1220633)
Miguel Araújo (1201291)
André Pereira (1221275)
Fernando Silva (1191666)

## Slide 2: Sprint planning – Sprint 1
SPRINT BACKLOG | 
Number of stories | 23
Number of bugs | 
Number of tasks | 23
Number of Management Tasks | 
Number of team members | Planned: 5 Actual: 5

## Slide 3: Sprint planning
Assignment US | Commited? | Todo | Doing | Testing | Done | Blocked
US5.1.1 |  |  |  |  |  | 
US5.1.2 |  |  |  |  |  | 
US5.1.3 |  |  |  |  |  | 
US5.1.4 |  |  |  |  |  | 
US5.1.5 |  |  |  |  |  | 
US5.1.6 |  |  |  |  |  | 
US5.1.7 |  |  |  |  |  | 
US5.1.8 |  |  |  |  |  | 
US5.1.9 |  |  |  |  |  | 
US5.1.10 |  |  |  |  |  | 
US5.1.11 |  |  |  |  |  | 

## Slide 4
Assigment US | Commited? | To Do | Doing | Testing | Done | Blocked
US5.1.12 |  |  |  |  |  | 
US5.1.13 |  |  |  |  |  | 
US5.1.14 |  |  |  |  |  | 
US5.1.15 |  |  |  |  |  | 
US5.1.16 |  |  |  |  |  | 
US5.1.17 |  |  |  |  |  | 
US5.1.18 |  |  |  |  |  | 
US5.1.20 |  |  |  |  |  | 
US5.1.21 |  |  |  |  |  | 
US5.1.22 |  |  |  |  |  | 
US5.1.23 |  |  |  |  |  | 
US5.1.19 |  |  |  |  |  | 

## Slide 5: Work by type
Chart: Componente
| ARQSI | LAPR5
Componente | 75 | 8

## Slide 6
Adopted development process and planning

## Slide 7: Sprint Retrospective
Date: 07/04/2024
What went well?
Comunicação entre os elementos do grupo
Distribuição das tarefas
Colaboração entre a equi+a
What went wrong?
Começamos a desenvolver o projeto em si muito tarde, o que nos causou alguns problemas e stress.
What we’ve learned?
Aprendemos que reuniões diárias e uma boa comunicação são muito importantes para realizar um bom projeto.
Devemos começar o mais rápido possível para ter mais tempo para revisar essas mesmas tarefas e para outras questões que possam surgir.
Não devemos deixar tarefas para o último dia.

## Slide 8: Sprint Retrospective
Date: 10/11/2024
Action items:
Priorizar o início das tarefas no início so sprint para permitir tempo suficiente para revisão e ajustes.
Aprimorar estratégias de gerenciamento de tempo.
Promover a responsabilidade pelas tarefas.